**О реализации национальных проектов в Республике Алтай**

**в 2023 г.**

На территории Республики Алтай в 2023 году реализуется 44 региональных проекта в рамках 12 национальных проектов.

Общий объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию проектов составил **8 млрд. 714 млн. рублей**, из них бюджетных средств составляет **8 млрд. 534 млн. рублей.**

По состоянию на 31 декабря 2023 г. кассовое освоение составило **8 млрд. 484 млн. рублей** (уровень освоения составляет 99,4%). При этом Республика Алтай по уровню кассового исполнения заняла 1-е место среди субъектов Сибирского Федерального округа и 6-е место среди субъектов Российской Федерации.

В рамках **национального проекта «Демография»** в 2023 году:

построено 2 детских сада на 250 мест: на 125 мест (60 из них ясельных) в с. Кызыл-Озек по ул. Ипподромная, на 125 мест (60 из них ясельных) в с.  Онгудай по ул. Аткунова;

продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Горно-Алтайске, техническая готовность объекта 79,9%;

В рамках **национального проекта «Здравоохранение»** в 2023 году:

приобретено 6 объектов недвижимости для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, 12 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации, расположенные в сельской местности;

приобретено 12 единиц медицинского оборудования и поставлено в районные больницы Республики Алтай; оснащено медоборудованием отделение противоопухолевой лекарственной терапии БУЗ РА «Республиканская больница»;

проведен капитальный ремонт здания ФАП в с. Кырлык Усть-Канского района и участковой больницы в с. Усть-Кумир Усть-Канского района.

В рамках **национального проекта «Образование»** в 2023 году:

продолжено строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске на 750 мест, техническая готовность объекта 50,4% (срок ввода в эксплуатацию – 2024 г.)

проведен капитальный ремонт спортзала МБОУ «Онгудайская НОШ»;

отремонтированы и оснащены спортивным оборудованием открытые плоскостные сооружения в 13 школах Майминского, Шебалинского, Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Улаганского, Кош-Агачского районов и г. Горно-Алтайска;

оснащены спортивные клубы в 9 школах Майминского, Онгудайского, Усть-Коксинского, Усть-Канского, Улаганского, Кош-Агачского районов и г.  Горно-Алтайска;

закуплено оборудование для создания Центров «Точки роста», создан Центр одаренных детей, закуплено необходимое оборудование;

В рамках **национального проекта «Культура»** в 2023 году:

продолжено строительство сельского дома культуры в с. Сугаш, Усть-Коксинского района;

начато строительство Центра культурного развития в г. Горно-Алтайске, Сельского дома культуры в с. Акташ, Улаганского района;

проведен капитальный ремонт в детской школе искусств в с. Майма Майминского района;

оснащены две муниципальные библиотеки по модельному стандарту: в г. Горно-Алтайске и в с. Турочак. Закуплена мебель, оргтехника, игровое оборудование, книги;

технически оснащен краеведческий музей в с. Шебалино Шебалинского района, закуплена мебель, оборудование, обновлен книжный фонд.

В рамках **национального проекта «Безопасные качественные дороги»** в 2023 году:

 отремонтировано 272,25 км дорог регионального значения и 9,313 км - местного, приведены в нормативное состояние мостовые сооружения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения – 535,4 п.м.;

продолжено «Строительство мостового перехода через реку Катунь у с. Платово на автомобильной дороге «Подъезд к с. Платово», техническая готовность объекта 23,06%;

проведены массовые региональные мероприятия и акции, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках **национального проекта «Жилье и городская среда»** в 2023  году:

благоустроено 5 дворовых и 13 общественных территорий: мест массового отдыха населения, общественных территорий муниципальных образований, спортивных площадок, детских площадок в г. Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Усть-Коксинском, Чойском, Шебалинском, Чемальском, Онгудайском и Усть-Канском районах. Благоустроена центральная часть города – площадь имени В.И. Ленина в г. Горно-Алтайске;

в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 году расселено 54 жилых помещения, общей площадью 1 977,78 кв. метров, где проживало 142 человека, в том числе:

в МО «Улаганский район» расселено 13 жилых помещений, общей площадью 640,4 кв. м, где проживало 33 человека;

в МО «Шебалинский район» расселено 25 жилых помещения, общей площадью 817,38 кв. метров, где проживало 63 человека;

в МО «Кош-Агачский район» расселено 16 жилых помещения, общей площадью 520,0 кв. метров, где проживало 46 человек;

завершены работы по строительству газовой котельной в с. Майма в микрорайоне «Радужный», ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 2024 году;

ведутся работы по:

- строительству насосных станций, накопительных резервуаров, разводящих водопроводных сетей микрорайона «Бочкаревка» в г. Горно-Алтайске – срок ввода в эксплуатацию в 2024 году;

- реконструкции водопроводной насосной станции второго подъема (Катунский водозабор) для технологического присоединения г. Горно-Алтайска – срок ввода в эксплуатацию в 2024 году.

В рамках **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** за 2023 год выполнены следующие результаты:

количество субъектов МСП в Республике Алтай на 31.12.2023 г. составило 8 662 ед.;

более 14,2 тыс. самозанятых граждан применяют налог на профессиональный доход, более 2,2 тыс. индивидуальных предпринимателей применяют патентную систему налогообложения;

через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства РА оказана финансовая поддержка бизнесу в виде микрозаймов на сумму 431,8 млн. рублей, в том числе 4 самозанятым гражданам - 2 млн. рублей;

15 социальных предприятий и 16 молодых предпринимателей получили комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде грантов в сумме 14,7 млн. рублей;

продолжено строительство индустриального парка «Алтай». На территории производственного комплекса планируется осуществление деятельности по производству пиломатериала, бруса и других видов стройматериалов из древесины, энергоэффективных деревянных стеновых панелей, готовых модулей деревянных домов, топливных брикетов, а также малоэтажного домостроения, сушки древесины, огнезащиты деревянных строений и материалов, комплексной переработки хвои.

В рамках **национального проекта «Цифровая экономика»** в 2023 году:проведены киберобучения для госслужащих ИОГВ РА, продлена годовая лицензия технической поддержки региональной геоинформационной системы, продлена годовая лицензия на право использования программы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

В рамках **национального проекта «Экология»** в 2023 году:

 в целях оснащения государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров приобретено 10 единиц техники, обеспечивается функционирование подведомственных автономных учреждений;

в целях улучшения экологического состояния гидрографической сети ведутся работы по расчистке озера Манжерокское, работы будут завершены в 2024 году

В рамках **национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»** в 2023 годуна развитие инфраструктуры туризма оказана поддержка 26 грантополучателям, из них:

на создание бассейнов и приобретение оборудования выданы гранты 18  грантополучателям;

на развитие и создание пляжей получили гранты 8 предпринимателей.